## Slide 1
WAM预训练项目路标
围绕 数据端 / 模型端 / 测评端 三条主线推进, 9月中旬形成 WAM v1.0 阶段结果
▲ 已完成 ▲ 开展中 ▲ 待启动
入职前准备
06.20–07.6
目标
06.12
07.6
07.31
08.20
09.15
数据
06.12
06.19
07.6
07.31
08.20
09.15
模型
06.1
06.19
07.6
07.31
08.20
09.12
测评
06.1
06.19
07.6
07.31
08.20
09.15
VLM部署
节前闭环
数据集批处理
Video Model
一阶段训练完成
Co-training
规模跑通
WAM v1.0
阶段汇报
开源VLM
部署
Video训练 baseline模型
质量清洗
caption抽检
Action数据
同步/切片
新数据探索
数据规模增大
Video训练
注入VLM信息
Sub-task注入
有/无对比
MoT双分支
联合训练
主模型
消融训练
可视化
future latent
汇报材料
结果+失败案例
数据端交付
VLM打标 + LeRobot转换 + VAE latent + video/action统一索引
模型端交付
Wan2.2 Video WAM → Sub-task注入 → MoT Video-Action WAM
测评端交付
定性可视化 + 离线指标 + 消融实验 + 失败案例分析
最终目标
9月中旬形成 WAM v1.0 可汇报版本
Video Action
联合训练
模型代码
确定
测评方向
video/ action/ subtask
Video 训练
策略探索
开启规模训练
初版模型
数据v1.0
索引/统计
完成第一版数据准备
检查数据
质量
06.19
action
质量评估
联合训练
策略探索
09.01
09.01